南宁市铜鼓岭路小学设计招标公告

1. 招标条件

本招标项目 南宁市铜鼓岭路小学设计 已由 南宁市青秀区发展和改革局 以  《关于给予南宁市铜鼓岭路小学建设项目建议书的批复》（南青发改字[2015]523号）批准建设，建设资金来自 财政资金 ，项目出资比例为100%，招标人为 南宁市青秀区教育局 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目名称：南宁市铜鼓岭路小学设计

项目招标编号： QXQZC2019G30286

建设地点：南宁市青秀区铜鼓岭路

建设规模：拟新建一所48个教学班的完全小学，项目总用地40000平方米（共60亩），总建筑面积38280平方米。地下建筑面积5390平方米，地上建筑面积32890平方米，其中包括教学综合楼11500平方米、教科楼5050平方米、体育用房4210平方米、行政办公用房1040平方米、教师管理用房1490平方米、午托用房5200平方米、食堂2420平方米、连廊1140平方米、配套用房840平方米、地下停车场5390平方米、室外300米环形跑道、室外篮球场8个以及道路、广场、绿化、大门、围墙等相关配套设施等；建设内容：土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、室外给排水工程、室外电气工程、土方工程、广播系统工程、智能安防系统工程、绿化工程。项目总投资17990.89万元，建安投资12752.80万元。

设计费合同估算价：426.612万元

设计服务期限：119日历天，定额期限119日历天
各阶段设计完成时间：
   在招标人按设计要求提交设计基础文件后119日历日内完成实施性方案设计（含总平）、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）。

方案设计：在招标人按设计要求提交设计基础文件后20日历日内提交实施性方案设计（含总平）（报审稿）；工程方案设计评审批复后10日历日内提交实施性方案设计（含总平）（修改稿）。

初步设计：在工程方案设计经南宁市行政主管部门批准后30日历日内提交初步设计（含概算）报审稿；工程初步设计评审批复后10日历日内提交初步设计（含概算）（修改稿）。

施工设计：在工程初步设计经南宁市行政主管部门批准后39日历日内提交施工设计（含预算）报审稿，工程施工图评审批复后10日历日内提交经施工图审查机构审定的施工图（修改稿）。

施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。

招标范围：实施性方案设计（含总平）招标、初步设计（含概算）招标、施工图设计（含预算）招标、绿色建筑设计招标（含海绵设计）、景观、智能设计、施工全过程直至工程竣工验收合格的相关设计服务。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质的设计单位，并在人员方面具有相应的设计能力。

3.2 业绩要求：√无要求 □有要求。

3.3 财务要求：√无要求 □有要求。

3.4信誉要求：□无要求  √有要求：  未处于财产被接管、冻结状态，未处于有关行政处罚期间；信誉良好，无不良记录  。

3.5项目负责人的资格要求：具备一级注册建筑师执业资格及高级（含）以上职称。

3.6 其他主要人员要求：建筑专业1人，结构专业1人，给排水专业1人，电气专业1人，暖通专业1人，各专业设计人员均具备中级（含）以上职称 。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8 其他要求：无 。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5. 投标报名及招标文件的获取

5.1 投标报名：凡有意参加投标者，请于2019年04月30日0时00分 至2019年05月08日23时59分 （不少于5个工作日），由潜在投标人凭企业CA锁或注册的企业账号及密码登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/) 进行网上报名。（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”）。

5.2凡通过网上报名者，潜在投标人可登陆南宁市公共资源交易中心网站(网址: https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)，在南宁市公共资源交易中心 "招标公告"栏内查找相关项目的招标公告，并点击该公告的附件，即可免费浏览或下载项目的招标文件(招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载)。

注：投标人如未按要求或未完整下载相关文件，或由于未及时关注招标文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年05月 21 日9时30分，地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）。

6.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.3 投标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交，并在投标截止时间前通过输入企业注册账号签到，否则招标人将予以拒收。

7. 评标方式

√综合评估法（设计方案招标）  □综合评估法（设计团队招标）

8. 设计费用支付方式

详见招标文件合同条款部分   。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn）、广西住房和城乡建设厅网（http://www.gxzjt.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/) 、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn/)、南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn) 、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）发布。

10. 交易服务单位

南宁市公共资源交易中心

12. 监督部门及电话

南宁市建设工程招标投标监督管理办公室（监督电话：0771-5535031）

13. 联系方式

招 标 人：南宁市青秀区教育局         招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

地    址：南宁市悦宾路1号青秀区     地    址：南宁市青秀区东葛路161号

社区综合服务中心            绿地中央广场B1栋9层（东面 ）

邮    编： 530022                     邮    编：   530022

联 系 人：    韦福椿                  联 系 人：  陈琴

电    话： 0771- 5860336               电    话： 0771-2026629

传    真：  /                         传    真： 0771-2026628

电子邮箱：       /                    电子邮箱： zhgxfgs@163.com

网    址：        /                   网    址：            /

开户银行：        /                   开户银行：            /

账    号：         /                   账    号：            /

2019 年 04 月 29 日